## Slide 1: SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU INPG
Maciej Aleksandrowicz
Aleksandra Dąbrowska
Filip Garbacik Kinga Talaga

## Slide 2: Na początek kilka słów o tym czym jest SCRUM

## Slide 3
Przejrzystość
Inspekcja
Adaptacja

## Slide 4
Zespół Scrumowy
Właściciel Produktu
Zespół Deweloperski
Scrum Master
Inne pojęcia
Sprint
Backlog Produktu
Definicja ukończenia

## Slide 5: Backlog

## Slide 6: I Sprint

## Slide 7: II Sprint
II SPRINT SCRUM MASTER: ALEKSANDRA DĄBROWSKA |  |  |  |  |  |  | 
Nazwa | Wykonawca | Status | Sprint | Priorytet | Poziom trudności | Zatwierdzone/Odrzucone | Komentarz
Kontynuacja tworzenia sprawozdania, sprawowanie pieczy nad członkami zespołu, rozwiązywanie problemów w zespole. | AD | Zakończono | II | Wysoki | Średni | Zatwierdzone | 
Napisanie header'a klasy GRA | MA/FG | Zakończono | II | Wysoki | Wysoki | Zatwierdzone | W razie problemów proszę o kontakt
Napisanie header'a klasy INTERFEJSU | KT | Zakończono | II | Wysoki | Wysoki | Zatwierdzone | W razie problemów proszę o kontakt
Ciągła nauka programowania i tworzenia grafiki w języku C++ | AD/MA/KT/FG | Zakończono | II | Wysoki | Wysoki | Zatwierdzone | 

## Slide 8: III Sprint
III SPRINT SCRUM MASTER: KINGA TALAGA, FILIP GARBACIK |  |  |  |  |  |  | 
Nazwa | Wykonawca | Status | Sprint | Priorytet | Poziom trudności | Zatwierdzone/Odrzucone | Komentarz
Kontynuacja tworzenia sprawozdania, sprawowanie pieczy nad członkami zespołu, rozwiązywanie problemów w zespole. | KT/FG | Wykonane | III | Wysoki | Średni | Zatwierdzone | 
Instalacja programu Qt Creator, nauka obsługi, przygotowywanie się do implementacji kodu. | AD/MA/KT/FG | Wykonane | III | Wysoki | Średni | Zatwierdzone | W razie problemów proszę o kontakt
Pisanie kodu programu. | AD/MA/KT/FG | W trakcie | III | Wysoki | Wysoki | Zatwierdzone | W razie problemów proszę o kontakt
Przeprowadzenie testów działania gry. | AD/MA/KT/FG | W trakcie | III | Wysoki | Wysoki | Zatwierdzone | 

## Slide 9: Raporty

## Slide 10: Statystyka commitów

## Slide 11: Założenie Trello

## Slide 12: Instalacja oprogramowania

## Slide 13: Trello okazało się być bardzo pomocne w pracy.

## Slide 14: Repozytorium stale się rozrastało i aktualizowało

## Slide 15: Podsumowanie
Liczba commitów – ok. 100

## Slide 16: Staraliśmy się regularnie pracować

## Slide 17: Repozytorium GitHub